### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2016 года  № 405

с. Кетово

Об организации и проведении противопаводковых

мероприятий в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации, возможной в период весеннего паводка Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района.

2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кетовского района в 2016 году согласно приложению.

3. Рекомендовать главам сельсоветов, в границах которых находятся населенные пункты, подверженные возможному наводнению:

3.1. Разработать и представить в комиссию по чрезвычайным ситуациям Кетовского района до 1 апреля 2016 года нормативно-правовые акты по организации безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2016 года и план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории.

3.2. Организовать исполнение решения комиссии Администрации Кетовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №5 от 17 марта 2016 г.

4.Данное постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Администрации Кетовского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района , начальника отдела ЖКХ и транспорта Язовских О.Н.

Глава Кетовского района				п/п				А.В.Носков

Безводинских А.И.

(35231)2-35-62

#### Приложение к постановлению

#### Администрации Кетовского района

от 17 марта 2016 года № 405

«Об организации и проведении  противопаводковых мероприятий

в 2016 году»

##### П Л А Н

мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод

на территории Кетовского района в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственный за выполнение | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления Администрации Кетовского района «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2016 году» | до 25.03.2016г | Главный специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 2. | Размещение информации в районной газете «Собеседник», на сайте Администрации района о состоявшейся комиссии по ЧС и прогноз Гидрометцентра по паводку | до 25.03.2016г | Главный специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 3. | Рекомендовать главам сельсоветов разработать мероприятия по организации безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2016 года | до 01.04.2016г | Главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 4. | Руководителям жилищно-коммунальных хозяйств района, главам сельсоветов организовать защиту водозаборных сооружений и водоемов от загрязнения | до 01.04.2016г | Начальники объектов ЖКХ (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 5. | В случае резкого повышения уровня воды в р.Тобол и угрозы затопления населенных пунктов района привести в готовность формирования повышенной готовности, привлечь силы и средства, выделенные на паводок предприятиями района | При угрозе катастрофи-ческого затопления | Глава Кетовского района , председатель КЧС и ОПБ Кетовского района |  |
| 6. | Проверить и поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения затапливаемых территорий о возможной угрозе затопления, провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним, выдать памятки по действиям в экстремальных ситуациях | до 30.03.2016г | Главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 7. | Проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, плотин в наиболее уязвимых местах | до 30.03.2016г | Главы сельсоветов (по согласованию), собственники и балансодержатели ГТС (по согласованию) |  |
| 8. | Уточнить состав сил и средств на ликвидацию возможных ЧС, связанных с пропуском паводковых вод | до 20.03.2016г | Главный специалист по делам ГО и ЧС, главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 9. | Составить сметы затрат на выполнение первоочередных противопаводковых мероприятий; места (схемы) и объемы отсыпки дамб, отбора и маршруты транспортировки грунта, заключить соответствующие договора | до 25.03.2016г | Главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 10. | При наступлении паводкового периода: -установить наблюдение за подъемом паводковых вод по мерным линейкам; - организовать круглосуточное дежурство в сельсоветах; - создать спасательные группы, обеспечив их плавсредствами; - составить графики круглосуточного дежурства на гидротехнических сооружениях и организовать дежурство на переправах | В течение паводкового периода | Главы сельсоветов (по согласованию) |  |
| 11. | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | В течение паводкового периода | Начальник ЦТЭТ ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 12. | Обеспечить устойчивое электроснабжение в затапливаемых населенных пунктах, исключить случаи поражения людей электрическим током в затапливаемых зданиях и домах | В течение паводкового периода | Начальник Кетовских РЭС ОАО «Курганэнерго» (по согласованию) |  |
| 13. | Оганизовать патрулирование и охрану общественного порядка на затопляемых территориях и в пунктах временного размещения населения | В течение паводкового периода | Начальник ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию) |  |
| 14. | Организовать контроль исполнения решения комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района от 17.03.2016 года №5 | В течение паводкового периода | Председатель КЧС и ОПБ Кетовского района, Главный специалист по делам ГО и ЧС |  |