Отчет о ходе реализации

Плана продвижения приоритетных инвестиционных проектов __Кетовского района    на 2017 год

по состоянию на 01.10.2017 года

| № п/п | Наименование проекта | Инвестор (контактные данные) | Куратор проекта (ФИО, тел.) | Срок реализации проекта | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Количество создаваемых рабочих мест по проекту, чел. | Оказанные мероприятия по сопровождению проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2017 год | Факт на 01.10. 2017 | План на 2017 год | Факт на 01.10. 2017 |  |
| 1. | Строительство школы в с.Кетово | Максимов Иван Леонтьевич, Директор ООО «ЭВЕРЕСТ», адрес: г.Курган, ул. Ястржембского, 42, ИНН 4501124540 тел. +7(3522) 257760 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Хмелёв Герман Геннадьевич, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике тел. +7(35231) 23726 | 2017-2019 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство модульно-газовой котельной в п. Старый Просвет | Быков Павел Анатольевич, Генеральный директор ООО "Универсал 5" адрес: с.Кетово, ул. Северная, 1А, ИНН 4510001288 тел. +7 (35231) 23925 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2016-2017 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №1310 от 10.05.17 г. и договор аренды №23 от 11.05.2017 г.) |
| 3. | Строительство модульно-газовой котельной п. Введенское | Быков Павел Анатольевич, Генеральный директор ООО "Универсал 5" адрес: с.Кетово, ул. Северная, 1А, ИНН 4510001288 тел. +7 (35231) 23925 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2016-2017 | 2,0 | 2,0 | 4 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №497 от 21.02.17 г. и договор аренды №10 от 27.02.2017 г.). 2. Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям |
| 4. | Реконструкция угольной котельной, п. Введенское | Быков Павел Анатольевич, Генеральный директор ООО "Универсал 5" адрес: с.Кетово, ул. Северная, 1А, ИНН 4510001288 тел. +7 (35231) 23925 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2017 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №499 от 21.02.17 г. и договор аренды №9 от 27.02.2017 г.) 2. Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям |
| 5. | Реконструкция котельной в с.Бараба (для отопления детского сада) | Быков Павел Анатольевич, Генеральный директор ООО "Универсал 5" адрес: с.Кетово, ул. Северная, 1А, ИНН 4510001288 тел. +7 (35231) 23925 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2017-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Рассмотрение конкурсных предложений по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении здания котельной для отопления детского сада (с. Бараба) 2.Заключено концессионное соглашение |
| 6. | Строительство жижесборника ёмкостью 50 м.куб. (в районе КНС №3 ЗАО Агрофирма «Боровская» | Леонов Виктор Иванович, Индивидуальный предприниматель, Адрес: г.Курган, пос.Левашово, ул.Суховарова, д.11 ИНН 450136722905, Тел. +7 9058510999 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2017 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №671 от 10.03.17 г. и договор аренды №13 от 10.03.2017 г.). 2. Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям |
| 7. | Капитальный ремонт многоквартир-ных домов | Денисов Виктор Васильевич, Генеральный директор, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области адрес: г.Курган, ул. К.Мяготина, д.125. ИНН 4501177616 тел. +7(3522) 465900 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2017 | 22,8 | 19,5 | 0 | 0 | 1.Проведен мониторинг технического состояния многоквартирных домов 2.Проведены собрания с собственниками жилья по согласованию видов работ. 3.Актуализирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов. Распоряжение Администрации Кетовского района от14.09.17 г. №464-р |
| 8. | Строительство убойного цеха с. Св. Поляны | Немиров Вячеслав Александрович, Генеральный директор, ООО «Курганское» адрес: Кетовский район, с. Светлые Поляны, 1 мкрн д.13 ИНН 4510021140 тел. +7 (35231) 35-010 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2015-2017 | 10,0 | 10,0 | 8 | 8 | 1.Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям. 2. Содействие в подборе кадров. Кадрами рабочие места укомплектованы, трудовые договора предоставлены а Администрацию района. |
| 9. | Строительство II очереди свинокомплекса с. Св. Поляны | Немиров Вячеслав Александрович, Генеральный директор, ООО «Курганское» адрес: Кетовский район, с. Светлые Поляны, 1 мкрн д.13 ИНН 4510021140 тел. +7 (35231) 35-010 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017-2018 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Строительство семеноводческого завода С. Садовое | Малышев Сергей Дмитриевич, Директор, ООО «Кургансемена» адрес: Кетовский район, с. Садовое, ул. Садовая, д.2 ИНН 4510029572 тел. +7(3522) 43-28-88 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2016-2017 | 195,0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 11. | Строительство фермы (№1) для КРС мясного направления на 200 голов С. Пименовка | Невзоров Анатолий Федорович, Глава КФХ, ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. адрес: , Кетовский район, с. Сычёво, ул. Ленина, д.6 ИНН 451000018140. тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 4,0 | 4,0 | 1 | 1 | 1.Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям. 2. Содействие в подборе кадров. Кадрами рабочие места укомплектованы. |
| 12. | Строительство фермы (№2) для КРС мясного направления на 200 голов С. Пименовка | Невзоров Анатолий Федорович, Глава КФХ, ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. адрес: , Кетовский район, с. Сычёво, ул. Ленина, д.6 ИНН 451000018140. тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 4,0 | 1,5 | 1 | 0 |  |
| 13. | Строительство фермы (№3) для КРС мясного направления на 200 голов С. Пименовка | Невзоров Анатолий Федорович, Глава КФХ, ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. адрес: , Кетовский район, с. Сычёво, ул. Ленина, д.6 ИНН 451000018140. тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 4,0 | 1,5 | 2 | 0 |  |
| 14. | Установка семенной линии по очистке семян С. Пименовка | Невзоров Анатолий Федорович, Глава КФХ, ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. адрес: , Кетовский район, с. Сычёво, ул.Ленина, д.6 ИНН 451000018140. тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017-2018 | 15,0 | 12,0 | 2 | 0 | 1.Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям. |
| 15. | Строительство цеха по переработке мяса свинины (с.Светлые Поляны) | Немиров Вячеслав Александрович, Генеральный директор, ООО «Курганское» адрес: Кетовский район, с. Светлые Поляны, 1 мкрн д.13 ИНН 4510021140 тел. +7 (35231) 35-010 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 10,0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 16. | Строительство оросительной системы на 200 га. | Немиров Александр Данилович, Генеральный директор, ЗАО «Картофель», адрес: Кетовский район, с.Митино, ул.Советская, д. 21 ИНН 4510002242 тел. +7 (35231) 55- 400 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 35,0 | 30,0 | 0 | 0 | 1. Содействие в выборе оптимального земельного участка для прокладки водопровода оросительной системы. Оказано содействие в выборе земельного участка. |
| 17. | Реконструкция цеха инкубации яиц (модернизация производства) | Лепихин Александр Васильевич, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН4510008526 тел. +7 (35231) 53234 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Реконструкция системы теплообеспечения производственных объектов | Лепихин Александр Васильевич, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН4510008526 тел. +7 (35231) 53234 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 28,0 | 14,0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Реконструкция цеха глубокой переработки птицы | Лепихин Александр Васильевич, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН 4510008526 тел. +7 (35231) 53234 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Покупка племенного скота мясного направления 200 голов | Невзоров Анатолий Федорович ИП Глава КФХ , Адрес: Кетовский район, с.Пименовка,пер.Проезжий, д.6 ИНН 4510000181400 тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 1.Оказание помощи в отборе племенного скота. (помощь оказана специалистами отдела сельского хозяйства и развития территорий Администрации района) 2.Содействие в оформлении документов для получения субсидии. (помощь оказана специалистами отдела сельского хозяйства и развития территорий Администрации района) 3.Консультирование по содержанию КРС. (консультация оказана специалистами отдела сельского хозяйства и развития территорий Администрации района) |
| 21. | Покупка племенного скота молочного направления 35 голов | Гавриш Андрей Федорович ИП Глава КФХ , Адрес: Кетовский район, п. Ст.Просвет, ул.Томина, д.44 ИНН 451001404226 тел. +79128387327 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 4,2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 22. | Приобретение и установка оборудования для цеха по переработке масла семян | Невзоров Анатолий Федорович Директор ООО «Невзоровское» Адрес: Кетовский район, с.Пименовка,пер.Проезжий, д.6 ИНН 4510027575 тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 1.Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям. |
| 23. | Приобретение и установка оборудования на II очередь деревообрабатывающего завода в с.Сычёво, ул. Ленина, д.6 | Невзоров Анатолий Федорович ИП Глава КФХ , Адрес: Кетовский район, с.Пименовка,пер.Проезжий, д.6 ИНН 4510000181400 тел. +7 (35231) 58-320 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Штефан Пиус Пиусович Заместитель Главы Кетовского района по сельскому хозяйству и развитию территорий +7(35231)23536 | 2017-2018 | 100,0 | 4,0 | 0 | 0 |  |
| 24. | Строительство многоквартирного жилого дома с.Кетово, ул.Космонавтов 45, 5 этап | Максимов Иван Леонтьевич, Директор ООО «ЭВЕРЕСТ», адрес: г.Курган, ул. Ястржембского, 42, ИНН 4501124540 тел. +7(3522) 257760 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Содействие в сокращении сроков выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при завершении строительства объекта. Разрешение на ввод в эксплуатации выдано 28.06.17 г в день поступления заявления от застройщика 2.Содействие в подключении к инженерным сетям. Объект подключен к инженерным сетям. |
| 25. | Сеть газораспределения с. Темляково Кетовского района Курганской области | Калинин Виктор Михайлович Председатель, ПК «Теплый дом», адрес: г.Курган, ул.К.Маркса, 57, кв.33 ИНН 4501173080 тел. +79128310749 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 14,0 | 0,74 | 2 | 0 |  |
| 26. | Сеть газораспределения д. Новая Затобольная Кетовского района Курганской области | Калинин Виктор Михайлович Председатель, ПК «Теплый дом», адрес: г.Курган, ул.К.Маркса, 57, кв.33 ИНН 4501173080 тел. +79128310749 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №197 от 26.01.17 г.) |
| 27. | Сеть газораспределения с. Пименовка Кетовского района Курганской области | Шевелёв Виктор Павлович, Председатель, ПГС «Достояние», адрес: Кетовский район, с.Пименовка, пер.Проезжий, 10 ИНН 4510030240 тел. +79091751910 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 2,0 | 0,6 | 2 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №240 от 01.02.17 г 2.Содействие в подготовке предпроектной документации (проект планировки). Администрацией Пименовского сельсовета внесены изменения в ПЗЗ |
| 28. | Сеть газораспределения с. Чесноки Кетовского района Курганской области | Шевелёв Виктор Павлович, Председатель, ПГС «Достояние», адрес: Кетовский район, с.Пименовка, пер.Проезжий, 10 ИНН 4510030240 тел. +79091751910 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 1,4 | 0,6 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №1103 от 20.04.17 Постановление Администрации Кетовского района №1104 от 20.04.17 г.) 2.Содействие в подготовке предпроектной документации (проект планировки). Администрацией Чесноковского сельсовета внесены изменения в ПЗЗ |
| 29. | Сеть газораспределения с. Сычево Кетовского района Курганской области | Шевелёв Виктор Павлович, Председатель, ПГС «Достояние», адрес: Кетовский район, с.Пименовка, пер.Проезжий, 10 ИНН 4510030240 тел. +79091751910 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 1,8 | 0,6 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №235 от 01.02.17 г.) 2.Содействие в подготовке предпроектной документации (проект планировки). Администрацией Сычёвского сельсовета внесены изменения в ПЗЗ |
| 30. | Сеть газораспределения п. Логовушка Кетовского района Курганской области | Шевелёв Виктор Павлович, Председатель, ПГС «Достояние», адрес: Кетовский район, с.Пименовка, пер.Проезжий, 10 ИНН 4510030240 тел. +79091751910 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017 - 2018 | 0,67 | 0,6 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №236 от 01.02.17 г.) |
| 31. | Водоснабжение с. Кетово Кетовского района Курганской области | Шумский Иван Сергеевич, Директор, ООО «МультиПласт» Адрес: г.Шадринск, ул.Свердлова, 139 ИНН 4502015544 тел.+7(35253) 36809 тел. +7(35253) 52468 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2015-2017 | 60,3 | 60,3 | 4 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №236 от 01.02.17 г.) |
| 32. | Проектирование Водоснабжение с. Садовое Кетовского района Курганской области | Шумский Иван Сергеевич, Директор, ООО «МультиПласт» Адрес: г.Шадринск, ул.Свердлова, 139 ИНН 4502015544 тел.+7(35253) 36809 тел.+7(35253) 52468 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | Строительство административно-бытового корпуса со складскими помещениями | Нохрин Виталий Сергеевич, Генеральный директор, ООО «Зауральский тракт» Адрес: Кетовский район, с.Введенское, ул. Сибирская, д.1 ИНН 4510023676 Тел. +79120639798 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Влеско Светлана Сергеевна, начальник отдела Архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района Тел. +7(35231) 23717 | 2017 | 20,5 | 20,5 | 8 | 8 | Содействие в сокращении сроков выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при завершении строительства объекта. Разрешение на ввод в эксплуатации выдано 24.04.17 г в день поступления заявления от застройщика. 2.Содействие в подборе кадров (Кадры на новые места приняты, трудовые договора в Администрацию района предоставлены) |
| 34. | Строительство Автомобильной мойки | Нохрин Виталий Сергеевич, Генеральный директор, ООО «Зауральский тракт» Адрес: Кетовский район, с.Введенское, ул. Сибирская, д.1 ИНН 4510023676 Тел. +79120639798 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Влеско Светлана Сергеевна, начальник отдела Архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района Тел. +7(35231) 23717 | 2017 | 12,0 | 12,0 | 16 | 16 | Содействие в подготовке предпроектной документации (ПЗЗ). Решением Введенской сельской думы внесены изменения в ПЗЗ, Выдан Градостроительный план земельного участка. 2.Содействие в сокращении сроков выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при завершении строительства объекта. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 25.08.17г. через 3 дня после поступления заявления от застройщика. 2.Содействие в подборе кадров (Кадры на новые места приняты, трудовые договора в Администрацию района предоставлены) |
| 35. | Сеть газораспределения д. Логоушка Кетовского района Курганской области | Максимова Екатерина Викторовна, Предсеатель, ПКГ "Логоушка", Кетовский район, д. Логоушка, ул. Центральная, 76 ИНН 4510030352 тел. +79091749656 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 1,65 | 0,45 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка. (Постановление Администрации Кетовского района №1382 от 16.05.17 г) |
| 36. | Сеть газораспределения д. Становая Кетовского района Курганской области | Алейников Антон Сергеевич, Председатель, ПК "Колташево ЮЗГ", Кетовский район, с. Колташево, ул. Сиреневая, 27 ИНН 4510029251 тел.+7 9512656715 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 3,0 | 0,3 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №932 от 04.04.17 г. и договор аренды №19 от 06.04.17 г)) 2.Содействие в подготовке предпроектной документации (ПЗЗ). Администрацией сельсовета внесены изменения в ПЗЗ |
| 37. | Сеть газораспределения с.Колесниково Кетовского района Курганской области | Алейников Антон Сергеевич, Председатель, ПК "Колташево ЮЗГ", Кетовский район, с. Колташево, ул. Сиреневая, 27 ИНН 4510029251 тел.+7 9512656715 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 | 2017-2018 | 3,0 | 0,35 | 0 | 0 | 1.Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка (Постановление Администрации Кетовского района №931 от 04.04.17 г. и договор аренды №18 от 06.04.17 г)). 2.Содействие в подготовке предпроектной документации (ПЗЗ). Администрацией сельсовета внесены изменения в ПЗЗ |
| 38. | Реконструкция, переоборудование, перепланировка части торговой площади здания ПК «Лесниковский» с. Лесниково Кетовского района Курганской области | Яковлева Галина Алексеевна, директор ПК «Лесниковский», Кетовский район, с.Лесниково, проспект Студенческий, д.11. ИНН 4510030602 тел.+7(35231) 44419 Бегунов Кирилл Владимирович Руководитель филиала АО «Тандер» г. Курган, ул. Свердлова, д. 1, корпус А ИНН 2310031475 КПП 451045001 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Старыгина Валентина Александровна, начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района Тел. +7(35231) 23944 | 2017 | 5,0 | 5,0 | 10 | 10 |  |
| 39. | Капитальный ремонт кафе «Ривьера» в здании торгового центра в с.Кетово | Кузнецов Алексей Георгиевич, индивидуальный предприниматель, с.Кетово, ул. Космонавтов, 42 ИНН 451000049988 Тел +7(35231)23630 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Старыгина Валентина Александровна, начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района Тел. +7(35231) 23944 | 2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| 40. | Капитальный ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Светлополянская основная общеобразовательная школа» | Генеральный директор Суханов Сергей Анатольевич ООО «СК Комфорт» 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 2а оф 509, Почтовый адрес: 640018 г. Курган, пр. Машиностроителей, 23 ИНН 7203256434 тел/факс +7(3522)64-01-11 | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Хмелёв Герман Геннадьевич, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике тел. +7(35231) 23726 | 2017 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 1. .Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг. Проведён аукцион 22.06.2017, определен победитель, 4 июля заключен контракт, 6 июля контракт расторгнут по соглашению сторон. Заключили прямые договора с подрядчиком 2.Еженедельный контроль за выполнением работ. Специалисты Кетовского УНО осуществляют контроль с выездом на место |
| 41. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования | Исполнитель проекта будет определён после проведения процедуры закупок товаров, работ и услуг | Носков Александр Васильевич Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Язовских Олег Николаевич Заместитель Главы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Тел. +7 (35231) 23748 | 2017 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 1.Организация и проведение собраний собственников жилья по вопросам благоустройства. (проведены собрания собственников жилья по вопросам благоустройства в 7 сельсоветах.) 2.Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства. Распоряжение № 330-р, от 15.06.2017 "Об утверждении дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и муниципальной общественной территории". 3. Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг Просветский сельсовет: Муниципальный контракт № 0143300023417000027_164780 от 17 июля 2017 года, сумма контракта 1495,0 тыс. руб. Садовский сельсовет: Муниципальный контракт № 0143300023417000025_117033 от 11 июля 2017 года Новосидоровский сельсовет: Муниципальный контракт № 0143300023417000026_133964 от 11 июля 2017 года Кетовский сельсовет: Муниципальный контракт № 0143300023417000023_101636 от 17 июля 2017 года |
| 42. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Райдер-45» (установка второго горнолыжного подъёмника, строительство бассейна) | Заев Станислав Николаевич, индивидуальный предприниматель, с.Лесниково, мкр КГСХА, участок 7А, ИНН 451002978713 Тел +7(35231)23630 | Носков Александр Васильевич, Глава Кетовского района тел. +7(35231) 23541 Влеско Светлана Сергеевна, начальник отдела Архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района Тел. +7(35231) 23717 | 2017 | 1,5 | 0,3 | 4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 830,12 | 303,94 | 99 | 46 |  |