Приложение к постановлению Администрации Кетовского района

от «15» мая 2017 г. № 1374

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории населенных пунктов

Кетовского района на 2017 год»

## Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

## 2017г.

## Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

## Паспорт муниципальной программы

## «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Наименование программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» Ответственный исполнитель Администрация Кетовского района Участники программы Муниципальные образования на территории, которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек и наличии многоквартирных домов включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (по согласованию) Цель программы создание современных комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов Кетовского района Задачи программы: Целевые индикаторы и показатели программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; Повышения уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Кетовского района; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Кетовского района Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %; Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед; Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га; Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %; Доля финансового и (или) трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, % Срок реализации программы 2017 год Объем и источники финансирования программы Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 10750320 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 9811800 руб. (по согласованию); бюджет Курганской области – 853200 руб. (по согласованию); местный бюджет – 74655 руб. ; внебюджетные источники – 10665 руб. (по согласованию) Ожидаемые результаты реализации программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Кетовского района; Повышение уровня благоустройства общественных территорий и увеличение доли благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Кетовского района; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Кетовского района

# Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в населенных пунктах Кетовского района

В существующем многоквартирном жилищном фонде на территории населенных пунктов Кетовского района проезжая часть дворовых территорий и проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт. Во многих дворах - недостаточное количество парковок для личного транспорта, неудовлетворительное освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей).

Для нормального функционирования населенных пунктов имеет большое значение развитие благоустройства дворовых территорий. При благоустройстве дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, парковок автотранспорта, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников, организацию доступности к дворовой инфраструктуре маломобильных групп населения.

Всего в населенных пунктах Кетовского района насчитывается 235 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, общая площадь внутри дворовых территорий и проездов составляет – 225,0 тыс. кв.м. За последние 4 года отремонтировано 7,3 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов проведенный анализ текущего состояния сферы благоустройства на 1 января 2017 года позволяет сделать следующие выводы:

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) по населенным пунктам Кетовского района составляет 12 дворов, общей площадью 8,0 тыс. кв.м.;

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 5,1%;

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 1,7%;

4) количество и площадь муниципальных наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов Кетовского района составляют 15 шт., общей площадью  35 га;

5) доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий отсутствуют;

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории населенных пунктов Кетовского района политики в сфере благоустройства. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы.

Целью реализации программы является создание современных комфортных условий для проживания граждан  за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов Кетовского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышения уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Кетовского района;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Кетовского района

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в приложении 1.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий;

Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов:

Комплексное благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов  в населенных пунктах Кетовского района;

Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах Кетовского района, наиболее посещаемых гражданами.

Раздел III. План реализации и обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по реализации программы определяют основные положения для достижения   целей и задач, а также нормативно-правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе программы мероприятий указана в приложении 2.

План реализации муниципальной программы указан в приложении 3.

В целях реализации мероприятий настоящей программы установлены следующие требования:

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приложение 7:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора);

(Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам,  с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.)

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

-разработка дизайн-проекта на дворовую территорию;

-расчет стоимости работ(услуг) по благоустройству дворовой территории;

-другие виды работы.

3) перечень объектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования:

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

-реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;

- благоустройство вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон и отдыха;

- реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

-обустройство родников;

- очистка водоемов;

-благоустройство площадей;

-благоустройство или организация муниципальных рынков;

-благоустройство пустырей;

-иные муниципальные территории общего пользования.

4) в рамках проведения работ, оказания услуг по благоустройству наиболее посещаемых гражданами общественных территорий в населенных пунктах Кетовского района предусматриваются финансовые средства на оплату услуг по разработке проектной, сметной документации, осуществление строительного контроля;

5)минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется;

6)минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 0,1% от стоимости предполагаемых к выполнению работ;

7)при подготовке дизайн-проектов для проведения работ по благоустройству дворовых территорий предусмотреть проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территории для инвалидов и других маломобильных групп;

8)  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, рассчитанный в соответствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации №1028/п от 29 декабря 2016 года приложение 10;

9) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приложение 8;

10) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории приложение 9:

-разработка дизайн-проекта осуществляется заинтересованными лицами при участии Администрации Кетовского района с возможным привлечением проектных организаций и согласовывается с представителями заинтересованных лиц, уполномоченных на согласование дизайн-проектов проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;

-содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием  работ и  мероприятий, предлагаемых к выполнению, а также перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

-стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается соответствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации №1028/п от 29 декабря 2016 года и не может превышать нормативную стоимость установленную в приложении 10;

-после согласования с заинтересованными лицами, уполномоченными на согласование дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,  проект утверждается муниципальной общественной комиссией к реализации.

11) разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

12) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатом общественного обсуждения, в порядке, установленном постановлением Администрации Кетовского района, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении 5;

13) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с требованиями, установленными  «Об утверждении порядка отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и порядка отбора муниципальной территории общего пользования населенного пункта для проведения работ по благоустройству, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Кетовского района» и подлежат благоустройству в 2017 году утверждается после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении 6.

Раздел IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты Российской Федерации, Курганской области, администрации Кетовского района.

- Федеральный закон от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» №169 от 10 февраля 2017 года.

- иные нормативно-правовые акты.

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования.

Расходы муниципальной Программы формируются за счет средств федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области (по согласованию),  местного бюджета Кетовского района и внебюджетных средств (по согласованию).

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы  составляет 10750320 рублей, в том числе:

федеральный бюджет  –  9811800 рублей (по согласованию);

региональный бюджета – 853200 рублей (по согласованию);

местный бюджет – 74655 рублей;

внебюджетные источники – 10665 рублей (по согласованию).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной Программы на 2017 год приведены в Приложении  4.

Раздел Vl. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программой.

Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется муниципальной общественной комиссией созданной Администрацией Кетовского района.

Раздел VlI. Оценка эффективности муниципальной программы

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района».

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы и направляет его в отдел экономики, торговли, труда и инвестиций для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и  об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком утвержденным постановлением Администрации Кетовского района № 2028 от 17 августа 2016 года «О муниципальных программах Администрации Кетовского района» (приложение №2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района»).

Приложение  1

к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

## Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 01.01.2017 года | На 01.01.2018 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 | 15 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5,1 | 6,4 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 1,7 | 2,8 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0 | 3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 8,5 |
| 7 | Доля финансового и (или) трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0,1 |

Приложение  2

к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Обобщенная характеристика основных мероприятий

## муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| Подготовка и утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | май | до 1 июля 2017 г. | Дизайн-проект |
| Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой общественной территории включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | май | до 1 июля 2017 г. | Дизайн-проект |
| Размещение муниципального заказа на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | июль | август | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной программы |
| Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017г | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | сентябрь | ноябрь | Акты приемки выполненных работ, отчеты. |
| Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | сентябрь | ноябрь | Акты приемки выполненных работ, отчеты. |

Приложение  3

к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

## План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой общественной территории включенной в муниципальную программу | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |  | 30 июня |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |  | 30 июня |  |  |
| Контрольное событие №3 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |  |  | 31 августа |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |  |  |  | 30 октября |

Приложение  4

к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

за счет всех источников финансирования

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» | всего в том числе: | Итого | 10750,32 |
|  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 9811,8 |
|  |  | Областной Бюджет (по согласованию) | 853,2 |
|  |  | Местный бюджет | 74,655 |
|  |  | Внебюджетные источники по согласованию) | 10,665 |

Приложение  5

к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п.п. | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, с указанием адреса | Перечень работ планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Прилегающая общественная территория к центральному стадиону и парку Победы с. Кетово в районе ул. Лесной | Устройство центрального въезда, тротуарных дорожек, устройство освещения, установка детской игровой площадки, установка скамеек, урн. |

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с  порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Приложение  6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2017 году, с перечнем работ планируемых к выполнению

| № п/п | Адрес многоквартирного(ых) дома(ов) | Перечень работ планируемых к выполнению | Стоимость выполнения работ, установленная по нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новая Сидоровка, ул.Заводская,д.4, ул. Заводская д.6, ул.Новая, д.4 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, устройство детской площадки, спортивной площадки, устройство тротуаров, озеленение, |  |
| 2. | с.Просвет, ул.Заводская, д 9 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, устройство детской площадки, спортивной площадки, устройство тротуаров, озеленение, |  |
| 3. | с.Садовое, ул.Октябрьская, д.29, ул.Свободы,д.10. | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, устройство детской площадки, спортивной площадки, устройство тротуаров, озеленение, |  |

*Определяется в соответствии с  порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 2017 года.

Приложение  7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях по минимальному перечню.

Приложение  8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц (по согласованию), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Кетовского района

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный региональной Подпрограммой «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Кетовского района;

в) финансовое участие – долевое финансирование работ по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Кетовского района заинтересованными лицами от общей стоимости работ выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

г) уполномоченное предприятие - уполномоченное Администрацией Кетовского района муниципальное унитарное предприятие или бюджетное учреждение или организацией для открытия счета в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства.

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Кетовского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы.

II. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Кетовского района В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет уполномоченного лица, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию Кетовского района не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в орган местного самоуправления не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

III. Условия аккумулирования и расходования средств.

1. В случае включения заинтересованными лицами в протокол общего собрания финансовое участие в благоустройстве дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на открытый счет уполномоченного предприятия.

2. После согласования с представителем заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией Администрация Кетовского района заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет долю от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ согласно соглашения. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее 1 июля 2017 года. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 августа 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

4. Денежные средства считаются поступившими с момента их зачисления на счет уполномоченного предприятия (учреждения).

5. Администрация Кетовского района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6. Администрация Кетовского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Кетовского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Администрация Кетовского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии.

7.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Кетовского района на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного муниципальной общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

8. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

9. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым отделом Администрации Кетовского района ежемесячно. До  10 числа следующим за отчетным месяцем Финансовым отделом проводится проверка уполномоченного предприятия на аккумулирование финансовых средств заинтересованных лиц. Результаты проверки предоставляются в муниципальную общественную комиссию и размещаются на официальном сайте Администрации Кетовского района.

Приложение  9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

1.Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» (далее - Порядок).

2.Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2.заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Кетовского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн- проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3.согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4.утверждение дизайн-проекта муниципальной общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный муниципальной общественной комиссией дизайн- проект в срок, не превышающий двух календарных дней. В случае не согласования (имеются замечания) заинтересованным лицом дизайн-проекта, Администрация Кетовского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту

8. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 10 июня 2017 года.

Приложение  10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

| Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |
| Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
| Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
| Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
| Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
| Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
| Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
| Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
| Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство | м2 | 2263 |

| нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VООЕ^Е» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
| Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |
| Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
| Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
| Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
| Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
| Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
| Раздел 3. Установка скамеек. |
| Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
| Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |

| Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 4. Установка урн. |
| Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
| Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
| Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
| Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). |
| Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
| Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
| Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
| Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
| Раздел 6. Установка бордюрных камней. |
| Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
| Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
| Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
| Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
| Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
| Раздел 7. Установка качелей. |
| Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
| Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 - 29552 |
| Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |

| Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). |
| --- |
| Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
| Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
| Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
| Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
| Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
| Раздел 10. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). |
| Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | м2 м2 м2 | 407-463 1839 |
| Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов |  |  |
| Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав |  | 760 |
| Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 шт м живой изгороди | 530 6234 |
| Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников- саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) |  | 1651 |
| Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт м | 2400 |
| Раздел 11. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. |  |  |
| Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов |  | 879 - 992 |
| Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м м2 развернутой поверхности кроны | 823 |
| Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов. |  |  |
| Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) |  | 21 |
| Раздел 14. Удаление аварийных деревьев. | шт. шт | 1255000 4190 |
| Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. |  |  |
| Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку |  | 3677 |