Приложение 3

Утверждено решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района

(протокол от 05.03.2020 № 3)

 **ПЛАН**

**превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории Кетовского района в период весеннего половодья 2020 года**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. В подготовительный период** |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем на территории Кетовского района. | до 01 апреля | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района (КЧС и ОПБ), Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Провести командно-штабную тренировку с уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС функциональными подсистемами РСЧС по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Кетовского района в период весеннего половодья». | до 30 марта | КЧС и ОПБ, Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Проверка и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения, организаций подпадающих в зону затопления (подтопления). | до 30 марта | Главы сельсоветов (по согласованию),Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |  |
|  | Уточнение и проверка готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка. | до 30 марта | Службы РСЧС, отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Уточнение зон возможного затопления, количества домов (с конкретными адресами), списков семей (количество граждан, детей, инвалидов), попадающих в эти зоны, степень угрозы для населения. | до 30 марта | Главы сельсоветов (по согласованию), Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района,управляющие компании ЖКХ (по согласованию) |  |
|  | Уточнение перечня объектов жизнеобеспечения населения (линий электропередачи, электрических подстанций, линий газопотребления, газорегуляторных пунктов, объектов водоснабжения) в целях организации защитных мероприятий | до 30 марта | Службы РСЧС; отдел ЖКХ и транспортаотдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района |  |
|  | Определение:- организаций, осуществляющих инженерные мероприятия по дополнительной отсыпке территорий, дамб;- карьеров выемки грунта;- маршрутов движения техники. | до 30 марта | Главы сельсоветов (по согласованию), отдел капитального строительства Администрации Кетовского района, отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района. |  |
|  | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной подачи. | до 30 марта | Главы сельсоветов (по согласованию), отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района, управляющие компании ЖКХ (по согласованию) |  |
|  | Проверка готовности ГТС, дамб, плотин, мостов и других искусственных сооружений к пропуску весеннего половодья. | до 30 марта | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района, Главы сельсоветов (по согласованию), организации в ведении которых находятся ГТС (по согласованию) |  |
|  | Проведение очистки водопропускных труб для отвода паводковой и талой воды | март-апрель | Главы сельсоветов (по согласованию); отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района, управляющие компании ЖКХ (по согласованию);организации, обслуживающие дорожную сеть Кетовского района  |  |
|  | Проведение мероприятий по усилению контроля за качеством воды в источниках водоснабжения. | до 30 марта | **Отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» по Кетовскому, Белозерскому, Притобольному, Половинному и Звериноголовскому районам** (по согласованию) |  |
|  | Проверка готовности транспорта на эвакуационные мероприятия для эвакуации людей, материальных средств и имущества. | до 30 марта | Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Администрации Кетовского района, Управление народного образования Кетовского района |  |
|  | Подготовка пунктов временного размещения для граждан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления). | до 30 марта | Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Администрации Кетовского района  |  |
|  | Уточнение имеющихся финансовых и материальных ресурсов района, планируемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья. | до 30 марта | Служба повышения устойчивости функционирования (ПУФ) Администрации Кетовского района |  |
|  | Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, другими привлекаемыми в период половодья организациями. | до 30 марта | КЧС и ОПБ, отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Организация проведения занятий в общеобразовательных организациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением соблюдения мер безопасности в период наводнения. | март-апрель | Управление народного образования Администрации Кетовского района  |  |
| **II. В период половодья** |
|  | Создание оперативного штаба (оперативных групп) для организации управления силами и средствами, их координации по ликвидации последствий от весеннего половодья (при необходимости). | при угрозе затопления | Глава Кетовского района, КЧС и ОПБ, отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Организация осуществления сбора информации по паводковой обстановке в районе, своевременное доведение ее до руководства, служб экстренного реагирования, населения.  | постоянно  | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района  |  |
|  | Организация постов наблюдения за паводковой обстановкой. Осуществление в каждом населенном пункте, подверженном угрозе подтопления, наблюдения за уровнем вод в реках выходящих из русла на пойму, а также на гидротехнических сооружениях. | С начала паводка | Главы сельсоветов, старосты населенных пунктов (по согласованию); организации, в ведении которых находятся ГТС (по согласованию) |  |
|  | Организация определения и подготовки мест, кормов и эвакуация сельхозживотных из мест затопления. | При угрозе затопления | Отдел сельского хозяйства Кетовского района |  |
|  | Информирование населения района через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. Обеспечение оповещения организаций, учреждений и населения о возникновении угрозы затопления. | В период паводка | Главы сельсоветов (по согласованию), отдел ГО ЧС и ЕДДС Кетовского района |  |
|  | Эвакуация населения, материальных средств и имущества из зон затопления в пункты временного размещения. | При угрозе затопления | Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Администрации Кетовского района  |  |
|  | Организация отключения газо-, водо-, электроснабжения объектов (домов), попадающих в зону затопления. | При угрозе затопления | АО «Газпром – Газораспределение Курган» (по согласованию),Филиал Кетовские РЭС ПАО «СУЭНКО» (по согласованию), водоснабжающие организации (по согласованию) |  |
|  | Отключение электроподстанций при подъеме воды до соответствующих уровней. | При угрозе затопления | Филиал Кетовские РЭС ПАО «СУЕНКО» (по согласованию) |  |
|  | Отключение газоснабжения жилого фонда, предприятий, учреждений в зоне затопления. | При угрозе затопления | АО «Газпром газораспределение Курган» (по согласованию) |  |
|  | Увеличение кратности лабораторных исследований воды водозаборов и разводящей сети. | В период паводка | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Кетовском и Белозерском районах» (по согласованию) |  |
|  | Организация размещения эвакуируемого населения и имущества в пунктах временного размещения (ПВР). | В период паводка | Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Администрации Кетовского района |  |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в пунктах временного размещения и подтопленных населенных пунктах. | С начала эвакуации | Отдел МВД России по Кетовскому району (по согласованию) |  |
|  | Организация питания эвакуируемого населения в пунктах временного размещения и сил привлекаемых для ликвидации последствий половодья. | С начала эвакуации | Спасательная служба торговли и питания Администрации Кетовского района |  |
|  | Организация жизнеобеспечения  жителей населенных пунктов, изолированных паводковыми водами и оставшегося в зоне затопления (подтопления), продуктами питания  первой необходимости, товаром, имуществом необходимым для жизнеобеспечения населения. | При затоплении | Спасательная служба торговли и питания Администрации Кетовского района |  |
|  | Организация оказания медицинской помощи пострадавшим при паводке. | Немедленно (при необходимости) | ГБУ «Кетовская ЦРБ» (по согласованию) |  |
|  | Оценка причиненного ущерба (при наличии ущерба). | По окончании работ по ликвидации последствий паводка | Служба по оценке ущерба от ЧС Администрации Кетовского района |  |
|  | Организация оказания материальной помощи пострадавшему населению (при наличии ущерба). | В соответствии с законодательством | Служба по оценке ущерба от ЧС Администрации Кетовского района |  |
|  | Подготовка и выполнение мероприятий по восстановлению нарушенной жизнедеятельности (при нарушении). | По окончании паводка | Главы сельсоветов (по согласованию), силы и средства привлекаемые для ликвидации последствий половодья (по согласованию) |  |

Секретарь КЧС и ОПБ Кетовского района,

Начальник отдела ГО и ЧС и ЕДДС

Администрации Кетовского района В.П. Суслов