ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года №\_\_\_\_\_\_

с. Кетово

**Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа  
Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023-2025 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 14 ноября 2022 года № 471 «О муниципальных программах Кетовского муниципального округа Курганской области», Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 28 августа 2020 года № 1358 о муниципальной программе Кетовского района «Развитие автомобильных дорог» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ВРИО заместителя Главы Кетовского муниципального округа по развитию территорий, ЖКХ и капитальному строительству.

Глава Кетовского муниципального округа

Курганской области О.Н. Язовских

Кудренко Анастасия Павловна

(35231) 3-80-08

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

# к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023-2025 годы

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЁН

Главный специалист отдела ЖКХ

Комитета по организации ЖКХ и капитальному строительству

Администрации Кетовского муниципального округа А.П. Кудренко

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН

ВРИО заместителя Главы Кетовского

Муниципального округа по развитию территорий,

Организации ЖКХ и капитальному строительству В.Н. Ладошко

Руководитель Комитета по организации

ЖКХ и капитальному строительству

Администрации Кетовского муниципального округа В.И. Кедя

Начальник юридического отдела

Администрации Кетовского

Муниципального округа Т.А. Юче

Исполняющий обязанности управляющего делами

– руководителя аппарата Администрации

Кетовского Муниципального округа А.А. Юрченко

ЛИСТ РАССЫЛКИ

# постановления Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023-2025 годы

1. Администрация Кетовского муниципального округа

Курганской области - 3 экз.

1. Руководителю МКУ «Центральный территориальный отдел» - 1 экз.
2. Руководителю МКУ «Введенский территориальный отдел» - 1 экз.
3. Руководителю МКУ «Железнодорожный территориальный отдел - 1 экз.
4. Руководителю МКУ «Колташевский территориальный отдел» - 1 экз.
5. Руководителю МКУ «Митинский территориальный отдел» - 1 экз.
6. Руководителю МКУ «Садовский территориальный отдел» - 1 экз.
7. Руководителю МКУ «Академический территориальный отдел» - 1 экз.
8. Руководителю МКУ «Иковский территориальный отдел» - 1 экз.
9. Руководителю МКУ «Шмаковский территориальный отдел» - 1 экз.

Приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023-2025 годы

**Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области  
«Развитие автомобильных дорог» на 2023-2025 годы**

Раздел I.

Паспорт муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области |
| Цели Программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Кетовского муниципального округа Курганской области |
| Задачи Программы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта. 3. Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 4. Максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области . 2. Повышение доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области   3)Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы 510,6 млн. рублей\*, в том числе по годам:  2023 год – 210,6 млн. рублей  2024 год – 150,0 млн. рублей\*  2025 год - 150,0 млн. рублей\*  \* средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности | - ремонт дорог общего пользования местного значения:  в 2023 году – 14,53 км автомобильных дорог;  в 2024 году - 10,0 км автомобильных дорог;  в 2025 году - 10,0 км автомобильных дорог;  сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения |

Раздел II.

Характеристика текущего состояния дорожной отрасли

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для Кетовского муниципального округа Курганской области. Они связывают территорию муниципального округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста данной сферы услуг.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно­техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

* автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

* содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
* ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно­эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
* капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
* реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

На момент разработки Программы протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кетовского муниципального округа Курганской области составляет 646,2 км, из них с твердым покрытием 207,4 км.

Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

**Раздел III.**

**Приоритеты и цели муниципальной политики в осуществление дорожной деятельности в  
отношении автомобильных дорог местного значения в Кетовском муниципальном  
округе Курганской области**

Разработка реализации Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам:

* обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов;
* создание комфортной среды для проживания населения, положительное; воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;
* улучшение внешнего вида территорий Кетовского муниципального округа.

Раздел IV.

Цели и задачи Программы

Целями Программы является: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Кетовского муниципального округа Курганской области

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения.

2) Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта.

3) Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

4) Максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами.

Раздел V.

Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в период с 2023-2025 годы.

Раздел VI.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

* своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
* развитие и совершенствование автомобильных дорог;
* совершенствование системы организации дорожного движения:
* улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них.

Реализация Программы создаст благоприятные условия для развития экономики, позволит получить существенный эффект в социальной сфере, повысит уровень комфортности проживания населения.

Раздел VII.

Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за территориальными отделами Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области (МКУ «Центральный территориальный отдел»; МКУ «Введенский территориальный отдел»; МКУ «Железнодорожный территориальный отдел»; МКУ «Колташевский территориальный отдел»; МКУ «Митинский территориальный отдел»; МКУ «Садовский территориальный отдел»; МКУ «Академический территориальный отдел»; МКУ «Иковский территориальный отдел»; МКУ «Шмаковский территориальный отдел»).

«Перечень программных мероприятий»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Кетовского округа Курганской области  МКУ «Центральный территориальный отдел»; МКУ «Введенский территориальный отдел»; МКУ «Железнодорожный территориальный отдел»; МКУ «Колташевский территориальный отдел»; МКУ «Митинский территориальный отдел»; МКУ «Садовский территориальный отдел»; МКУ «Академический территориальный отдел»; МКУ «Иковский территориальный отдел»; МКУ «Шмаковский территориальный отдел» | 2023  -  2025 | Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, в том числе: сокращение доли дорог не удовлетворяющих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по сети автомобильных дорог, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уменьшение дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий |
| Организация безопасного дорожного движения (установка знаков, оборудование пешеходных переходов, разработка и утверждение проектов организации дорожного движения) | Администрация Кетовского округа Курганской области  МКУ «Центральный территориальный отдел»; МКУ «Введенский территориальный отдел»; МКУ «Железнодорожный территориальный отдел»; МКУ «Колташевский территориальный отдел»; МКУ «Митинский территориальный отдел»; МКУ «Садовский территориальный отдел»; МКУ «Академический территориальный отдел»; МКУ «Иковский территориальный отдел»; МКУ «Шмаковский территориальный отдел» | 2023  -  2025 | Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения |
| Организация стационарного электрического освещения на автомобильных дорогоах расположенных в границах муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области | Администрация Кетовского округа Курганской области  МКУ «Центральный территориальный отдел»; МКУ «Введенский территориальный отдел»; МКУ «Железнодорожный территориальный отдел»; МКУ «Колташевский территориальный отдел»; МКУ «Митинский территориальный отдел»; МКУ «Садовский территориальный отдел»; МКУ «Академический территориальный отдел»; МКУ «Иковский территориальный отдел»; МКУ «Шмаковский территориальный отдел» | 2023  -  2025 | Повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения |

Раздел VIII.

Целевые индикаторы муниципальной программы

Важнейшими целевыми индикаторами, отражающими степень достижения целей и задач Программы являются:

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории Кетовского муниципального округа Курганской области;

- Повышение доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области

Раздел IX.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Курганской области, источники образования и назначение которого установлены Законом Курганской области от 5 октября 2011 года № 57 (в редакции 04 декабря 2018 года № 151). Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Субсидии выделяются при условии долевого финансирования за счет средств местных бюджетов (по согласованию). Порядки предоставления и расходования субсидий утверждаются постановлением Правительства Курганской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы | | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия | Ед. измерения | Стоимость ( млн. руб.) и срок выполнения | | | | | Итого | Ответственный исполнитель |
| 2023 | 2024 | | 2025 | |
| **Раздел I Ремонт автомобильных дорог** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Орлова от ул. Лесная до трассы «Иртыш», с Б.Чаусово, Кетовский район, Курганская область | 2,00 км | 31, 45\* | |  | |  | 31,458 | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области  МКУ «Колташевский территориальный отдел» |
| 2 | Ул. Советская от ул. 9 мая до ул. Октябрьская с. Введенское Кетовский район Курганская область | 1,39 км | 13, 20\* | |  | |  | 13,20\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Введенский территориальный отдел» |
| 3 | Участок подъездной дороги АО Агрофирма Боровская, Кетовский район, Курганская область | 2,00 км | 17, 62\* | |  | |  | 17,62\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству |
| 4 | Ул. 9 мая от д. 2 до ул. Советская, с. Введенское, Кетовский район, Курганская область | 0,61 км | 6, 18\* | |  | |  | 6,18\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Введенский территориальный отдел» |
| 5 | Дорога от ЖД переезда до п. Путейский, Кетовский район, Курганская область | 1,80 км | 17, 17\* | |  | |  | 17,17\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Железнодорожный территориальный отдел» |
| 6 | Ул. Гагаринская от д. 1 до д. 32, п. Путейский, Кетовский район, Курганская область | 1,70 км | 17, 58\* | |  | |  | 17,58\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Железнодорожный территориальный отдел» |
| 7 | Ул. Советская от ул. Ленина до ул. Пожарная, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,86 км | 8, 55\* | |  | |  | 8,55\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 8 | Ул. Пушкина от д. 76 до пер. Береговой с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,65 км | 6, 50\* | |  | |  | 6,50\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 9 | Ул. Пичугина от ул. Красина до ул. Стадионная, с. Кетово, Кетовского района Курганская область | 0,17 км | 1, 74\* | |  | |  | 1,74\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 10 | Ул. Луговая от ул. Красина до ул. Ленина , с. Кетово, Кетовского района Курганская область | 1,05 км | 10, 50\* | |  | |  | 10,50\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 11 | Ул. Больничная от ул. Луговая до ул. Ленина, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,88 км | 88, 80\* | |  | |  | 88,80\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 12 | Ул. Луговая от д. 37 до д. 43Б, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,60 км | 0,45\* | |  | |  | 0,45\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 13 | Пер. Денисовский от д. 1 до ул. Космонавтов, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,60 км | 0,45\* | |  | |  | 0,45\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 14 | Ул. Стадионная от ул. Космонавтов до ул. Лесная, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,22 км | 2, 20\* | |  | |  | 2,20\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| **II Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 26,23\* | | 22, 87\* | |  | 49,1\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству |
| 2 | Содержание автомобильных дорог в с. Кетово |  | 5, 05\* | |  | |  |  | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству |
| **III Организация безопасного дорожного движения (установка знаков, оборудование пешеходных переходов, разработка и утверждение проектов)** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения |  | 1,00\* | | 1,00\* | | 1,00\* | 3,00\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Колташевский территориальный отдел», МКУ «Иковский территориальный отдел»  МКУ «Железнодорожный территориальный отдел», МКУ «Введенский территориальный отдел»,  МКУ «Садовский Территориальный отдел», МКУ «Шмаковский территориальный отдел», МКУ «Центральный территориальный отдел», МКУ «Академический территориальный отдел», МКУ «Митинский территориальный отдел» |
| 2 | Оборудование пешеходного перехода по ул. Ленина д. 43, с. Введенское, Кетовский район, Курганская область |  | 0,70\* | | 0,70\* | | 0,70\* | 2,10\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Введенский территориальный отдел» |
| 3 | Оборудование пешеходного перехода по ул. Космонавтов, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область |  | 1,10\* | | 0,70\* | | 0,70\* | 2,50 | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 4 | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная неровность», 8.2.1 «Зона действия», 5.20 «Искусственная неровность» с. Кетово Кетовского района Курганская область | 12 шт | 0,15\* | | 0,15\* | | 0,15\* | 0,45\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
| 5 | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная неровность», 8.2.1 «Зона действия», 5.20 «Искусственная неровность» с. Введенское Кетовского района Курганская область | 12 шт | 0,15\* | | 0,15\* | | 0,15\* | 0,45\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Введенский территориальный отдел» |
| **IV Организация стационарного электрического освещения автомобильных дорог** | | | | | | | | | |
|  | Организовать стационарное электрическое освещение на автомобильной дороге по ул. Весенняя, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,58 км | 0,20\* | | 0,30\* | | 0,20\* | 0,43\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
|  | Организовать стационарное электрическое освещение на автомобильной дороге по ул. Зеленая, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,71 км | 0,20\* | | 0,30\* | | 0,20\* | 0,43\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |
|  | Организовать стационарное электрическое освещение на автомобильной дороге по ул. Больничная от д. 14 до д. 62, с. Кетово, Кетовский район, Курганская область | 0,45 км | 0,20\* | | 0,30\* | | 0,20\* | 0,43\* | Комитет по организации ЖКХ и капитальному строительству  МКУ «Центральный территориальный отдел» |

\* средства носят прогнозный характер